# PROJECT CHARTER

| ### 1. General Project Information |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name: |  | Web shop quần áo Yameo |  |  |  |
| Executive Sponsors: |  | Huy |  |  |  |
| Department Sponsor: |  | Sunlight |  |  |  |
| Impact of project: |  | Nhà đầu tư, dịch vụ của khách hàng |  |  |  |
| ### 2. Project Team |  |  |  |  |  |
|  | #### Name |  | #### Department | #### Telephone | #### E-mail |
| Project Manager: |  |  |  |  |  |
| Team Members: | Trần Đình Minh |  |  |  |  |
|  | Vương Gia Huy |  |  | 39102392 | huy@gmail.com |
|  | Lê Huyền Trân |  |  |  |  |
| ### 3. Stakeholders |  |  |  |  |  |
| Các bên liên quan (những người có lợi ích đáng kể hoặc người sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi dự án này) |  |  |  |  |  |
| Khách hàng |  |  |  |  |  |
| Nhà tài trợ |  |  |  |  |  |
| ### 4. Project Scope Statement |  |  |  |  |  |  |
| Project Purpose / Business Justification |  |  |  |  |  |  |
| Để khách hàng có thể xem và mua sắm mà không cần đi đến cửa hàng trực tiếp. Nhằm làm tăng thương hiệu và doanh số của cửa hàng. |  |  |  |  |  |  |
| Objectives (in business terms) |  |  |  |  |  |  |
| Tạo ra một trang web có: Giao diện dễ nhìn, bắt mắt, theo kiểu đơn giản phù hợp giới trẻ. Có các phương thức thanh toán đa dạng (trực tuyến). Có tính bảo mật. Đảm bảo dự án đúng tiện độ, thời gian làm việc hợp lý. |  |  |  |  |  |  |
| Deliverables |  |  |  |  |  |  |
| Sản phẩm bàn giao: -Tài liệu chuyển giao: Gồm các tài liệu liên quan về dự án (thiết kế, hướng dẫn sử dụng,…) -Phần mềm, ứng dụng: Phần mềm sẽ được chuyển giao đến công ty khi được hoàn thành. Các yêu cầu về cấu hình máy tính để vận hành trang web cũng được chuyển giao (không tài trợ phần cứng). -Các hợp đồng, giấy tờ liên quan: Điều khoản của hợp đồng liên quan đến dự án, những bản ghi chép về các cuộc họp, phản hồi liên quan sẽ được in ra nhiều bản và chuyển giao cho công ty. -Kiến thức và kinh nghiệm: Nhân viên, đối tác của dự án hướng dẫn cho công ty cách sử dụng phần mềm để đảm bảo trang web hoạt động tốt. -Quy trình thực hiện: Cũng được chuyển giao để đảm bảo uy tín, cách thức làm việc của 2 bên. |  |  |  |  |  |  |
| Scope |  |  |  |  |  |  |
| Dự án này chỉ hướng đến: • Mục tiêu là trang web kinh doanh online. • Sau khi dự án kết thúc thì sẽ được kế thừa và phát triển thêm sau. • Dự án không bao gồm các chức năng như AI và những gì nằm ngoài mục buôn bán. |  |  |  |  |  |  |
| Project Milestones |  |  |  |  |  |  |
| Thời Gian Của Dự Án: 2 tháng và 6 ngày |  |  |  |  |  |  |
| Major Known Risks (including significant Assumptions) |  |  |  |  |  |  |
| Risk. Rủi ro về tài chính; Bao gồm các yếu tố như chi phí vượt quá dự kiến, sự thay đổi của tỷ giá tiền tệ, việc không có đủ nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án hoặc các tình huống khác có liên quan đến tài chính.. Rủi ro về quản lý; Bao gồm các vấn đề liên quan đến quản lý dự án, bao gồm việc không có đủ kinh nghiệm hoặc tài nguyên để quản lý dự án, việc thiếu tính kỷ luật trong quản lý, việc không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các vấn đề khác.. Rủi ro về nhân sự; Bao gồm các vấn đề liên quan đến nhân sự như khả năng thu hút và giữ chân nhân viên tốt, việc không có đủ kỹ năng hoặc động lực để hoàn thành dự án, việc bị đình trệ do vấn đề sức khỏe.. Rủi ro về thời gian; Bao gồm các yếu tố như việc trì hoãn hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án, việc không hoàn thành các giai đoạn của dự án đúng thời hạn, và các rủi ro khác liên quan đến thời gian.. Rủi ro về pháp lý; Bao gồm các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật.. Rủi ro về công nghệ; Bao gồm các vấn đề liên quan đến sự cố kỹ thuật, việc không có đủ kỹ năng hoặc kinh nghiệm để sử dụng công nghệ, việc sử dụng công nghệ không phù hợp cho dự án.. |
| Constraints List any conditions that may limit the project team’s options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project). |  |  |  |  |  |  |
| Máy móc bị hỏng, nhân viên không đáp ứng đủ sức khỏe, ngân sách bị thay đổi theo phạm vi đã đặt ra trước đó, thời gian kết thúc dự án thay đổi. |  |  |  |  |  |  |
| External Dependencies Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction? |  |  |  |  |  |  |
| Thành công của dự án phụ thuộc vào sự nỗ lực phối hợp giữa các thành viên trong nhóm. Các quyết định đưa ra phụ thuộc vào sự đồng ý của các thành viên trong nhóm. |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. Communication Strategy (specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc. |  |  |  |  |  |  |
| ### Quản lý sẽ liên lạc với nhà đầu tư, các thành viên trong nhóm và các bên liên quan sau khi đã thực hiện xong việc thiết kế dự án và bắt đầu đưa vào sử dụng, về các vấn đề như tần suất các cuộc họp, các buổi báo cáo… |  |  |  |  |  |  |