# PROJECT CHARTER TEMPLATE

| THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên dự án | DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ SHOP QUẦN ÁO YAMI |
| Nhà tài trợ dự án | Sunlight |
| Nhóm thực hiện | Nhóm QLDAPM2 |
| Quản lý dự án | Nhóm QLDAPM2 |
| Email | tranminhhuy@gmail.com |
| Lịch trình | Ngày bắt đầu:1/3/2023 Ngày kết thúc:28/4/2023 - Các mốc đánh giá chính: - Xác định team dự án: 1/3/2023 - Kế hoạch dự án: 2/3/2023 - Kế hoạch kiểm thử: 3/3/2023 - Kế hoạch quản lý thay đổi: 5/3/2023 - Tài liệu đào tạo và hướng dẫn: 3/2023 |
| Tổng chi phí | 16,070,000 VNĐ |

| CHI TIẾT DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Mô tả dự án | Thông qua website này người dùng có thể tiếp cận sản phẩm chỉ với những thao tác đơn giản trên các thiết bị điện tử: laptop, smatphone, …Với điều kiện là chỉ cần có kết nối Internet thì khách hàng sẽ có tận tay những sản phẩm mình cần mà không phải mất nhiều thời gian, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp. |
| Kiến thức nền | Các thành viên phải được đào tạo chính thức theo công ty. |
| Phạm vi dữ liệu | Mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, phân loại sản phẩm. |
| Quy trình ra quyết định | Team triển khai có quyền ra quyết định trong dự án. Các quyết định quan trọng và chủ chốt sẽ được nhà tài trợ quyết định. |
| Mục tiêu dự án | - Hệ thống đăng nhập phải an toàn và bảo mật. - Chức năng tìm kiếm đa dạng, dễ dàng. - Tránh sai sót đến mức thấp nhất có thể. - Giao diện đơn giản, dễ nhìn, dễ sử dụng đối với mọi đối tượng. - Dễ cập nhật, khôi phục và sao lưu dữ liệu. - Dễ dàng nâng cấp và bảo trì. |
| Các chức năng chính | - Đăng ký/ Đăng nhập/ Đăng xuất. - Tìm kiếm. - Thêm, cập nhật, xoá sản phẩm. |
| Công nghệ thực hiện | - Java - HTML, CSS - Apache Tomcat |
| Phương pháp thực hiện | - Giai đoạn 1: Khảo sát yêu cầu. - Giai đoạn 2: Giai đoạn phân tích. - Giai đoạn 3: Giai đoạn thiết kế. - Giai đoạn 4: Giai đoạn xây dựng. - Giai đoạn 5: Giai đoạn chạy thử. - Giai đoạn 6: Giai đoạn kiểm thử - Giai đoạn7: Giai đoạn chuyển giao. |
| Risk | Rủi ro; Khả năng; Ảnh hưởng. Vấn đề tài chính; Thấp; Lớn. Thành viên nghỉ việc hoặc có việc đột xuất; Cao; Lớn. Công việc không hoàn thành đúng chỉ tiêu; Thấp; Bình thường. Thay đổi yêu cầu đột ngột; Bình thường; Bình thường. Phần mềm có nhiều lỗi hoạt động; Thấp; Lớn. Lỗi tương thích hệ thống; Thấp; Bình thường. Cơ sở dữ liệu bị sai và thiếu; Bình thường; Lớn. |
| Kế hoạch quản lý thay đổi | - Ngăn chặn những thay đổi ngoài ý muốn không chính đáng trong phạm vi dự án. - Đảm bảo thay đổi theo yêu cầu giải quyết phạm vi dự án hơn là cấu trúc dự án hay kiểm soát. - Đảm bảo ảnh hưởng của thay đổi được phác thảo rõ ràng. - Đảm bảo yêu cầu thay đổi được cấp phép chính thức trước khi tiếp tục. - Đảm bảo tất cả các đối tượng liên quan dự án chính/ đội ngũ thành viên đều được thông báo về cách giải quyết thay đổi. - Đảm bảo lịch trình, kinh phí hay đặc điểm kỹ thuật của dự án được điều chỉnh để phản ánh các thay đổi cho phép. - Mục đích của quản lý thay đổi là tối thiểu hóa những tác động tiêu cực lên năng suất khi có thay đổi xảy ra. |
| Chuyển giao | - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và mô phỏng hoạt động của website. - Đào tạo trực tiếp cách sử dụng phần mềm và quản trị website cho nhân viên. - Lấy chữ kí xác nhận từ nhà đầu tư về việc dự án hoàn thành đúng yêu cầu của nhà đầu tư. - Bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng (video, ghi chú). |
| Vai trò các thành viên | - Leader: Vương Gia Huy - Phân tích nghiệp vụ: Trần Đình Minh - Designer: Trần Đình Minh - Tester: Vương Gia Huy - Kỹ thuật viên: Trần Đình Minh - Developer: Vương Gia Huy |
| Sản phẩm bàn giao | - Phần mềm đáp ứng các chức năng được yêu cầu - Mã nguồn (source code) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Tài liệu phát triển. |